PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Introducción

El presente documento constituye el Plan de Implementación del sistema DieselMaps, una plataforma web integral diseñada para la gestión, consulta y compra de combustible en estaciones de servicio ubicadas en Colombia. El sistema combina tecnologías modernas de desarrollo web con cartografía interactiva, permitiendo a los usuarios localizar estaciones cercanas, comparar precios, gestionar favoritos y realizar compras virtuales de combustible de manera segura y eficiente.

DieselMaps ha sido desarrollado utilizando una arquitectura cliente-servidor de dos capas diferenciadas: el backend implementado con Spring Boot (Java 21), que expone una API RESTful protegida mediante JSON Web Tokens (JWT), y el frontend construido con React 18 y Vite, que consume dicha API y presenta una interfaz responsiva orientada a la experiencia de usuario. La capa de persistencia se sustenta en MySQL como motor de base de datos relacional, con migraciones gestionadas a través de Flyway.

El documento abarca los criterios de aceptación del diseño, los estándares de implementación adoptados, las estrategias de despliegue por módulos, los procesos de revisión e inspección de código y la gestión de defectos. Su propósito es servir como guía técnica y de calidad para el equipo de desarrollo, QA y gerencia del proyecto.

# Objetivos del Documento

## Objetivo General

Establecer el marco de referencia técnico y metodológico que oriente la implementación del sistema DieselMaps, garantizando el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales definidos, la calidad del software producido y la trazabilidad del proceso de desarrollo.

## Objetivos Específicos

- Definir los criterios de aceptación que permitan validar la completitud y correctitud del diseño del sistema.

- Establecer los estándares técnicos de codificación, arquitectura, seguridad y documentación aplicables al proyecto.

- Describir la estrategia incremental de implementación por módulos y los mecanismos de integración entre componentes.

- Definir el proceso de revisión e inspección de código, incluyendo criterios de aprobación y herramientas de soporte.

- Establecer el flujo de gestión de defectos, con clasificación, priorización y mecanismos de seguimiento.

# Alcance

El presente plan aplica a la totalidad del proyecto DieselMaps en su versión 1.0, cubriendo los siguientes módulos funcionales:

| Módulo | Descripción | Tecnología |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y Registro | Gestión de usuarios, login, registro y validación JWT | Spring Boot, JWT, BCrypt |
| Gestión de Estaciones | CRUD de estaciones, precios y disponibilidad | Spring Boot, MySQL |
| Panel de Administración | Administración avanzada: activar/desactivar, precios | Spring Boot, React |
| Inventario de Combustible | Gestión de stock por tipo de combustible | Spring Boot, MySQL |
| Tienda Virtual | Compra de combustible, historial de transacciones | React, Spring Boot |
| Mapa Interactivo | Visualización de estaciones con geolocalización | React, Leaflet/MapLibre |
| Favoritos y Alertas | Gestión de favoritos y notificaciones de precio | Spring Boot, React |
| Rutas y Comparación | Cálculo de rutas y comparación entre estaciones | React |

El alcance excluye integraciones con sistemas de pago reales (el sistema opera con compras virtuales), aplicaciones móviles nativas y funcionalidades de reporting avanzado programadas para versiones futuras.

# 1. Criterios de Aceptación de Diseño

## 1.1 Objetivo del Criterio de Completitud

Los criterios de aceptación de diseño constituyen el conjunto de condiciones medibles y verificables que el sistema DieselMaps debe satisfacer para considerar que una fase de desarrollo ha sido completada satisfactoriamente. Estos criterios abarcan aspectos funcionales, no funcionales, de seguridad, usabilidad y rendimiento, y son aplicables tanto a nivel de módulo individual como al sistema integrado.

La finalidad principal de este criterio de completitud es garantizar que ningún artefacto de software avance a la siguiente fase del ciclo de desarrollo sin haber superado las validaciones establecidas, evitando la propagación de defectos y asegurando la conformidad con los requisitos especificados.

## 1.2 Componentes del Diseño que Deben Completarse

### 1.2.1 Arquitectura del Sistema

- Diseño completo de la arquitectura cliente-servidor con separación clara entre frontend React y backend Spring Boot.

- Definición del modelo de datos relacional en MySQL, incluyendo entidades, relaciones, índices y restricciones de integridad.

- Especificación del contrato de la API RESTful: endpoints, métodos HTTP, esquemas de request/response y códigos de estado.

- Diseño del flujo de autenticación y autorización basado en JWT con roles: USER, OPERATOR y ADMIN.

### 1.2.2 Diseño de Interfaz de Usuario

- Wireframes y prototipos de alta fidelidad para todas las páginas: Login, Register, Map, Store, Favorites, AdminStations, CreateStation, Routes, Compare.

- Sistema de diseño coherente con tokens de color, tipografía (fuente principal del sistema), componentes reutilizables y estilos CSS variables.

- Diseño responsivo validado en viewports de escritorio (1280px+), tablet (768px-1279px) y móvil (hasta 767px).

### 1.2.3 Diseño de Seguridad

- Modelo de control de acceso basado en roles (RBAC) documentado y validado por el arquitecto de seguridad.

- Política de manejo de tokens JWT: tiempo de expiración, renovación, invalidación y almacenamiento seguro en localStorage con validación de expiración.

- Configuración de CORS, filtros de seguridad y protección contra inyección SQL mediante JPA/Hibernate.

## 1.3 Artefactos Requeridos para la Implementación

Los siguientes artefactos deben estar disponibles y validados antes de iniciar la fase de codificación de cada módulo:

| Artefacto | Descripción | Responsable | Estado requerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificación de requisitos | Documento de requerimientos funcionales y no funcionales | Lideres desarrollo y arquitectura | Aprobado |
| Modelo de base de datos | Diagrama ER y scripts DDL de migración (Flyway) | Lideres desarrollo y arquitectura | Revisado |
| Especificación de API REST | Documentación de endpoints con ejemplos de request/response | Lideres desarrollo y arquitectura | Completado |
| Wireframes UI | Prototipo de pantallas por módulo | Lideres desarrollo y arquitectura | Aprobado |
| Configuración de seguridad | SecurityConfig, JwtUtil, JwtFilter documentados | Lideres desarrollo y arquitectura | Validado |
| Plan de pruebas | Casos de prueba unitarios e integración | Lideres desarrollo y arquitectura | Disponible |
| Ambiente de desarrollo | Docker Compose, variables de entorno configuradas | Lideres desarrollo y arquitectura | Operativo |

## 1.4 Criterios de Validación del Diseño

La siguiente tabla consolida los criterios de aceptación aplicables al sistema DieselMaps, organizados por categoría:

| ID | Criterio | Descripción | Método de validación | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-001 | Funcionalidad de autenticación | Login y registro operativos con JWT válido | Prueba funcional de endpoints POST /api/auth/login y /register | Lideres desarrollo y arquitectura | HTTP 200 + token válido |
| CA-002 | Control de acceso por roles | Endpoints admin solo accesibles con rol ADMIN | Prueba con tokens de distinto rol | Lideres desarrollo y arquitectura | HTTP 403 para roles insuficientes |
| CA-003 | Geolocalización y mapa | Estaciones visibles en radio configurable (1-20 km) | Prueba con coordenadas reales de Bogotá | Lideres desarrollo y arquitectura | Lista ordenada por proximidad |
| CA-004 | Integridad del inventario | Stock no puede ser negativo; transacciones atómicas | Pruebas de concurrencia y stock insuficiente | Lideres desarrollo y arquitectura | RuntimeException + rollback |
| CA-005 | Compra virtual de combustible | Descuento automático de stock; historial generado | Prueba E2E de compra | Lideres desarrollo y arquitectura | FuelPurchaseDTO con status=COMPLETED |
| CA-006 | Responsividad UI | Interfaz funcional en móvil, tablet y escritorio | Test visual en Chrome DevTools y dispositivos reales | Lideres desarrollo y arquitectura | Sin desbordamientos ni elementos rotos |
| CA-007 | Rendimiento de API | Respuesta promedio ≤ 500ms bajo carga normal | JMeter con 50 usuarios concurrentes | Lideres desarrollo y arquitectura | P95 ≤ 800ms |
| CA-008 | Seguridad de contraseñas | Contraseñas almacenadas como hash BCrypt | Inspección directa en BD | Lideres desarrollo y arquitectura | Sin texto plano en columna password_hash |
| CA-009 | Alertas por cambio de precio | Usuarios con favoritos reciben alerta al actualizar precio | Prueba de actualización de precio con favoritos activos | Lideres desarrollo y arquitectura | Registro en tabla alerts |
| CA-010 | Historial de precios e inventario | Todo cambio de precio o stock queda auditado | Consulta de tablas price_history e fuel_inventory_history | Lideres desarrollo y arquitectura | Registro por cada modificación |
| CA-011 | Escalabilidad de arquitectura | Arquitectura stateless permite replicación horizontal | Revisión de diseño + prueba con múltiples instancias | Lideres desarrollo y arquitectura | Sin estado en servidor; JWT autosuficiente |
| CA-012 | Accesibilidad básica | Contraste adecuado y navegación por teclado | Lighthouse Accessibility Score | Lideres desarrollo y arquitectura | Score ≥ 85/100 |

# 2. Estándares de Implementación

## 2.1 Estándares de Codificación

### 2.1.1 Backend — Spring Boot (Java 21)

El código fuente del backend de DieselMaps sigue las convenciones establecidas por la comunidad Java y las mejores prácticas de Spring Framework:

- Nomenclatura: Clases en PascalCase (AuthService, FuelInventoryController), métodos y variables en camelCase (createPurchase, stockAvailable), constantes en UPPER_SNAKE_CASE.

- Paquetes: Organización por capa: com.dieselmaps.controller, .service, .repository, .entity, .dto, .security, .config, .exception.

- DTOs: Separación estricta entre entidades JPA y objetos de transferencia (RegisterRequest, AuthResponse, StationDTO, FuelInventoryDTO). Nunca se exponen entidades directamente en la API.

- Lombok: Uso de @Data, @Builder, @RequiredArgsConstructor para reducir boilerplate, con preferencia por @Builder en entidades complejas.

- Validaciones: Uso de @Valid en controllers y anotaciones JSR-303 (@NotBlank, @Email, @Size) en DTOs.

- Transacciones: @Transactional en métodos de servicio, con isolation = READ_COMMITTED en operaciones de inventario para evitar condiciones de carrera.

- Manejo de excepciones: GlobalExceptionHandler centralizado con @RestControllerAdvice. Nunca se exponen stacktraces en respuestas de producción.

### 2.1.2 Frontend — React 18 + Vite

- Nomenclatura de componentes: PascalCase para componentes (StationCard, ProtectedRoute), camelCase para hooks (useGeolocation, useAuth) y funciones.

- Estructura de archivos: src/pages/ para vistas completas, src/components/ para componentes reutilizables, src/context/ para proveedores de contexto, src/api/ para clientes HTTP, src/hooks/ para hooks personalizados, src/constants/ para enumeraciones y constantes.

- Gestión de estado: useState y useReducer para estado local; Context API (AuthContext) para estado global de autenticación. Se evita el prop drilling con contextos bien definidos.

- Efectos: useEffect con arrays de dependencias explícitos. Funciones asíncronas declaradas dentro del efecto para evitar promesas no manejadas.

- Estilos: CSS variables globales (--bg, --text-light, --primary) para theming consistente. Archivos CSS por módulo (store.css, favorites.css). Clases utilitarias tipo .card, .button-primary, .input, .alert.

- Acceso a API: Cliente Axios centralizado en src/api/auth.js y src/api/fuel.js. El token JWT se inyecta automáticamente en el header Authorization mediante interceptores.

## 2.2 Estándares de Arquitectura

DieselMaps implementa una arquitectura de capas claramente definida:

| Capa | Tecnología | Responsabilidad | Restricciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentación | React 18 + Vite | Renderizado de UI, gestión de estado local, enrutamiento | No contiene lógica de negocio |
| API / Controladores | Spring Boot Controllers | Validación de entrada, delegación a servicios, mapeo de respuestas HTTP | Sin lógica de negocio directa |
| Lógica de Negocio | Spring Boot Services | Reglas de negocio, orquestación de repositorios, transacciones | Independiente de HTTP |
| Acceso a Datos | Spring Data JPA + Repositories | Consultas, persistencia, queries personalizadas | Sin lógica de negocio |
| Seguridad | Spring Security + JWT | Autenticación, autorización, filtros HTTP | Transversal a todas las capas |
| Base de datos | MySQL + Flyway | Persistencia relacional, migraciones versionadas | Solo accesible desde capa de datos |

Los principios arquitectónicos adoptados incluyen: separación de responsabilidades (SoC), principio de responsabilidad única (SRP), inversión de dependencias (DI mediante Spring IoC) y diseño stateless en el backend para facilitar la escalabilidad horizontal.

## 2.3 Estándares de Documentación

- Javadoc obligatorio en todos los métodos públicos de servicios y controladores, con descripción del comportamiento, parámetros y excepciones lanzadas.

- Comentarios en línea para lógica compleja (cálculos de stock, generación de alertas), evitando comentarios obvios que repiten el código.

- README.md en raíz del proyecto y en backend/frontend con instrucciones de instalación, configuración de variables de entorno y ejecución.

- Documentación de API mediante comentarios estructurados en cada endpoint, con ejemplos de request y response (como se observa en FuelInventoryController y FuelPurchaseController).

- CHANGELOG.md versionado siguiendo Semantic Versioning (MAJOR.MINOR.PATCH).

- Guía de inicio rápido (GUIA_INICIO_RAPIDO.md) disponible para nuevos integrantes del equipo.

## 2.4 Estándares de Seguridad y Calidad

- Autenticación: JWT firmado con HS256 y clave secreta configurada por variable de entorno (app.jwt.secret). Tiempo de expiración configurable (app.jwt.expiration).

- Contraseñas: BCryptPasswordEncoder con factor de costo por defecto. Prohibido almacenar contraseñas en texto plano.

- Autorización: @PreAuthorize en cada endpoint con granularidad de rol. Regla de mínimo privilegio: USER no accede a endpoints de OPERATOR/ADMIN.

- CORS: Configurado explícitamente en SecurityConfig; en producción se restringe al origen del frontend.

- Variables de entorno: Toda configuración sensible (BD, JWT secret, credenciales) externalizada en application.properties o variables de entorno. Prohibido hardcodear secretos en código fuente.

- Validación de entrada: @Valid en todos los endpoints que reciben body. Validación adicional en servicios para casos de negocio específicos.

- Inyección SQL: Prevenida por uso exclusivo de JPA/JPQL; consultas nativas parametrizadas cuando sea necesario.

# 3. Estrategias de Implementación

## 3.1 Enfoque de Desarrollo

El desarrollo de DieselMaps adopta una metodología ágil basada en Scrum, con iteraciones (sprints) de dos semanas. Cada sprint produce un incremento funcional del sistema, integrable y demostrable. El backlog del producto está priorizado con base en valor de negocio y dependencias técnicas entre módulos.

El enfoque de implementación es incremental y modular: los módulos de infraestructura base (autenticación, base de datos, configuración de seguridad) se implementan en primer lugar, sobre los cuales se construyen los módulos funcionales. Esta estrategia reduce el riesgo técnico y permite la integración continua desde las primeras etapas.

## 3.2 Plan de Implementación por Módulos

| Sprint | Módulo / Actividad | Entregables | Duración | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Infraestructura base: configuración Spring Boot, MySQL, Flyway, estructura de proyecto | Proyecto inicializado, BD conectada, migraciones base | 2 semanas | Alta |
| Sprint 2 | Autenticación y seguridad: JWT, BCrypt, SecurityConfig, AuthController/Service | Endpoints /api/auth/login y /register funcionales | 2 semanas | Alta |
| Sprint 3 | Gestión de estaciones: CRUD, precios, StationController/Service | API de estaciones operativa con precios | 2 semanas | Alta |
| Sprint 4 | Inventario de combustible: FuelInventoryController/Service, historial | Gestión de stock con auditoría | 2 semanas | Alta |
| Sprint 5 | Tienda virtual: FuelPurchaseController/Service, transacciones atómicas | Compra virtual funcional con descuento de stock | 2 semanas | Media-Alta |
| Sprint 6 | Favoritos y alertas: UserController/Service, notificaciones de precio | Toggle favoritos, alertas por cambio de precio | 2 semanas | Media |
| Sprint 7 | Panel de administración: AdminStationController/Service | CRUD admin con control de estado de estaciones | 2 semanas | Media |
| Sprint 8 | Frontend base: React, Vite, AuthContext, ProtectedRoute, Navbar | SPA configurada, autenticación integrada | 2 semanas | Alta |
| Sprint 9 | Mapa interactivo: MapView, geolocalización, filtros de búsqueda | Mapa funcional con estaciones cercanas | 2 semanas | Alta |
| Sprint 10 | Tienda UI: Store.jsx, carrito de compra, historial | Flujo completo de compra en frontend | 2 semanas | Media-Alta |
| Sprint 11 | Favoritos UI, alertas UI, comparación de estaciones | Páginas Favorites, Routes, Compare funcionales | 2 semanas | Media |
| Sprint 12 | QA integral, ajustes de rendimiento, despliegue | Sistema en producción, documentación final | 2 semanas | Alta |

## 3.3 Integración de Componentes

### 3.3.1 Integración Frontend-Backend

La comunicación entre el cliente React y el servidor Spring Boot se realiza exclusivamente mediante peticiones HTTP a la API RESTful. El cliente Axios, centralizado en src/api/, gestiona el ciclo de vida de las peticiones, incluyendo la inyección automática del token JWT en el header Authorization: Bearer <token> mediante interceptores de solicitud.

El flujo de integración sigue el siguiente patrón: el componente React invoca una función de la capa de API (ej. stationsAPI.getNearby()), que genera la petición HTTP correspondiente. El JwtFilter del backend intercepta la solicitud, valida el token y puebla el SecurityContext antes de que el controlador procese la petición.

### 3.3.2 Integración con Base de Datos

Las migraciones de esquema se gestionan con Flyway, garantizando la reproducibilidad del entorno en cualquier máquina del equipo. Los scripts de migración se versionan bajo src/main/resources/db/migration/ con el esquema de nombrado V{MAJOR}.{MINOR}.{PATCH}__Descripcion.sql.

Las entidades JPA mapean la estructura de tablas MySQL. Las relaciones críticas incluyen: Station → FuelPrice (OneToMany), Station → FuelInventory (OneToMany), FuelPurchase → FuelPurchaseDetail (OneToMany), User → UserFavorite (OneToMany).

### 3.3.3 Estrategia de Ambientes

| Ambiente | Propósito | Configuración | Base de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo (dev) | Codificación y pruebas locales | application-dev.properties, H2/MySQL local | BD local, datos de prueba |
| Pruebas (test) | QA funcional e integración | Variables de entorno de CI | BD de pruebas aislada |
| Producción (prod) | Uso real del sistema | Variables de entorno seguras | MySQL en servidor dedicado |

## 3.4 Gestión de Versiones

- Control de versiones: Git con repositorio centralizado. Rama principal: main (producción). Rama de desarrollo: develop. Ramas de funcionalidad: feature/nombre-funcionalidad. Ramas de corrección: hotfix/descripcion.

- Convenciones de commits: Formato Conventional Commits: tipo(alcance): descripción. Tipos: feat, fix, docs, style, refactor, test, chore.

- Pull Requests: Todo cambio en develop o main requiere PR aprobado por al menos un revisor. El CI debe pasar antes del merge.

- Versionado semántico: MAJOR.MINOR.PATCH. Cambios incompatibles incrementan MAJOR; nuevas funcionalidades incrementan MINOR; correcciones incrementan PATCH.

- Estrategia de despliegue: Blue-Green Deployment para actualizaciones en producción, minimizando el tiempo de inactividad. Las migraciones Flyway se ejecutan automáticamente al iniciar el servidor.

## 3.5 Gestión de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Condiciones de carrera en inventario | Media | Alto | Transacciones con READ_COMMITTED y bloqueo pesimista (findByStationIdAndFuelTypeForUpdate) |
| Token JWT comprometido | Baja | Alto | Expiración corta, clave secreta fuerte, HTTPS obligatorio en producción |
| Fallo de geolocalización en cliente | Alta | Medio | Fallback a coordenadas por defecto (Bogotá centro) |
| Corrupción de migraciones Flyway | Baja | Alto | Scripts de migración revisados antes de cada sprint; BD de respaldo diario |
| Sobrecarga de BD en consultas geoespaciales | Media | Medio | Índices espaciales en columnas lat/lng; cacheo de consultas frecuentes |

# 4. Revisiones e Inspecciones de Código

## 4.1 Objetivo de las Revisiones

El proceso de revisión e inspección de código tiene como propósito garantizar que el código fuente producido por el equipo de DieselMaps cumpla con los estándares de calidad definidos, sea correcto, mantenible, seguro y libre de defectos antes de integrarse a las ramas principales del repositorio. Las revisiones constituyen un mecanismo preventivo que reduce el costo de detección y corrección de defectos al identificarlos en etapas tempranas del ciclo de desarrollo.

## 4.2 Tipos de Revisiones

### 4.2.1 Revisión de Código por Pares (Peer Code Review)

Todo cambio de código que se integre a las ramas develop o main debe pasar por una revisión de código realizada por al menos un desarrollador distinto al autor. La revisión se realiza a través del mecanismo de Pull Request (PR) en el repositorio Git. El revisor evalúa: correctitud funcional, cumplimiento de estándares, ausencia de vulnerabilidades de seguridad, cobertura de pruebas y legibilidad del código.

### 4.2.2 Inspección Técnica Formal

Para módulos críticos (AuthService, JwtUtil, FuelPurchaseService, FuelInventoryService), se realiza una inspección formal con la participación del arquitecto líder, el desarrollador autor y el QA Engineer. La inspección sigue un checklist estándar y su resultado queda registrado en el sistema de seguimiento.

### 4.2.3 Análisis Estático Automatizado

El pipeline de integración continua ejecuta herramientas de análisis estático en cada PR:

- Backend: Checkstyle (convenciones Java), SpotBugs (bugs comunes), OWASP Dependency Check (vulnerabilidades en dependencias).

- Frontend: ESLint con reglas de React (eslint-plugin-react, eslint-plugin-react-hooks), Prettier para formato consistente.

- Cobertura: JaCoCo para backend; Vitest/Jest para frontend. Umbral mínimo: 70% de cobertura en líneas para aprobar el pipeline.

## 4.3 Proceso de Inspección

- El desarrollador completa la funcionalidad en una rama feature/ y ejecuta las pruebas unitarias localmente.

- Se abre un Pull Request contra develop con descripción del cambio, lista de issues resueltos y capturas de prueba si aplica.

- El CI pipeline se activa automáticamente: compila, ejecuta pruebas, mide cobertura y ejecuta análisis estático.

- El revisor asignado examina el código usando el checklist de la sección 4.5, dejando comentarios en líneas específicas.

- El autor responde y corrige las observaciones en la misma rama.

- Si el revisor aprueba y el CI pasa, el PR es fusionado por el Tech Lead.

- El código fusionado desencadena el pipeline de despliegue al ambiente de pruebas.

## 4.4 responsables de las Revisiones

| Rol | Responsabilidad en revisiones | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Tech Lead / Arquitecto | Revisión de módulos críticos (seguridad, transacciones), aprobación final de PRs a main | Toda la aplicación |
| Desarrollador Backend Senior | Revisión de controladores, servicios y repositorios | Backend Spring Boot |
| Desarrollador Frontend Senior | Revisión de componentes React, hooks y API integration | Frontend React |
| QA Engineer | Validación de cobertura de pruebas y criterios de aceptación | Todos los módulos |
| Arquitecto de Seguridad | Revisión de código relacionado con autenticación, autorización y manejo de datos sensibles | SecurityConfig, JwtUtil, AuthService |

## 4.5 Registro y Seguimiento de Observaciones

Todas las observaciones generadas durante las revisiones de código se registran en el sistema de gestión de proyectos (GitHub Issues o Jira). Cada observación incluye: identificador único, descripción del problema, archivo y línea afectada, severidad (bloqueante, mayor, menor), estado (abierta, en progreso, resuelta) y desarrollador asignado. El cierre de observaciones bloqueantes es requisito indispensable para el merge del PR.

### 4.5.1 Checklist de Revisión de Código

| # | Área | Criterio de verificación | Backend | Frontend |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Correctitud | La lógica implementada corresponde al requisito especificado | ✔ | ✔ |
| 2 | Nomenclatura | Clases, métodos y variables siguen las convenciones del proyecto | ✔ | ✔ |
| 3 | Pruebas unitarias | Existen pruebas que cubren los flujos principales y casos borde | ✔ | ✔ |
| 4 | Manejo de excepciones | Las excepciones son capturadas y manejadas adecuadamente | ✔ | ✔ |
| 5 | Seguridad | No hay secretos hardcodeados; validaciones en endpoints | ✔ | ✔ |
| 6 | DTOs / Modelos | Se usan DTOs; las entidades no se exponen directamente en la API | ✔ | N/A |
| 7 | Transacciones | Métodos críticos tienen @Transactional con isolation correcto | ✔ | N/A |
| 8 | Autorización | @PreAuthorize correcto en cada endpoint | ✔ | N/A |
| 9 | Props y contexto | No hay prop drilling excesivo; uso correcto de Context | N/A | ✔ |
| 10 | useEffect | Dependencias correctas; no hay bucles infinitos | N/A | ✔ |
| 11 | Accesibilidad | Elementos HTML semánticos; atributos alt y aria cuando aplica | N/A | ✔ |
| 12 | Rendimiento | No hay renders innecesarios; useMemo/useCallback cuando aplica | N/A | ✔ |
| 13 | Documentación | Javadoc/JSDoc en métodos públicos complejos | ✔ | ✔ |
| 14 | Dependencias | No se introducen librerías innecesarias o con vulnerabilidades conocidas | ✔ | ✔ |
| 15 | Cobertura | Cobertura de pruebas ≥ 70% en código nuevo | ✔ | ✔ |

## 4.6 Resultados

Los resultados del proceso de revisión de código aplicado al proyecto DieselMaps en sus pruebas unitarias documentadas arrojan los siguientes hallazgos: 75 casos de prueba ejecutados sobre los módulos de Autenticación, JWT, Estaciones, Inventario, Compras, Favoritos, Alertas, Seguridad, Mapa y Tienda; resultado 75 PASS / 0 FAIL, alcanzando una cobertura funcional del 100% sobre los flujos identificados.

Los módulos críticos (AuthService, JwtUtil, FuelPurchaseService, FuelInventoryService) superaron la inspección formal sin observaciones bloqueantes. Se identificaron y corrigieron durante el proceso de revisión: validación de rol ADMIN en registro, protección de alertas entre usuarios distintos y normalización del radio de búsqueda en el controlador de estaciones.

# 5. Gestión de Defectos

## 5.1 Objetivo

La gestión de defectos en DieselMaps tiene como finalidad garantizar que todo error, anomalía o desviación del comportamiento esperado del sistema sea detectada, registrada, clasificada, asignada, corregida y verificada de manera sistemática y trazable. El proceso aplica a todos los entornos: desarrollo, pruebas y producción.

## 5.2 Clasificación y Severidad de Defectos

| Nivel | Severidad | Descripción | Tiempo máximo de resolución | Ejemplo en DieselMaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Crítico | Sistema inoperable; pérdida de datos o vulnerabilidad de seguridad grave | 4 horas | JWT firmado sin secreto; stock negativo persistido sin control |
| S2 | Mayor | Funcionalidad principal inoperativa; sin workaround posible | 24 horas | Fallo en createPurchase que no descuenta stock; login que no genera token |
| S3 | Moderado | Funcionalidad afectada con workaround disponible | 72 horas | Historial de precios no cargando; toggle favoritos que no persiste |
| S4 | Menor | Problema cosmético o de usabilidad; no afecta funcionalidad | 1 sprint | Error tipográfico en UI; alineación incorrecta en tabla de inventario |
| S5 | Mejora | Sugerencia de mejora funcional o de rendimiento | Backlog | Caché de estaciones cercanas; paginación en historial de compras |

## 5.3 Flujo del Ciclo de Vida de Defectos

El ciclo de vida de un defecto en DieselMaps sigue los siguientes estados:

| Estado | Descripción | Transición siguiente | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuevo | Defecto detectado y registrado en el sistema de seguimiento | Asignado (si se confirma) / Rechazado (si es duplicado o no reproducible) | QA / Usuario |
| Asignado | Defecto confirmado y asignado a desarrollador | En progreso | Tech Lead |
| En progreso | Desarrollador trabaja en la corrección | Resuelto | Desarrollador |
| Resuelto | Corrección aplicada; cambio disponible en rama de corrección | En verificación | Desarrollador |
| En verificación | QA valida la corrección en el ambiente de pruebas | Cerrado (si pasa) / Reabierto (si falla) | QA Engineer |
| Cerrado | Defecto corregido y verificado; listo para producción | N/A | QA / Tech Lead |
| Reabierto | La corrección no resuelve el problema o genera nuevos defectos | Asignado | QA Engineer |
| Rechazado | No reproducible, duplicado o clasificado como mejora | Cerrado / Backlog | Tech Lead |

## 5.4 Proceso de Registro de Incidencias

Todo defecto debe registrarse en el sistema de seguimiento (Log de defectos) con los siguientes campos obligatorios:

- Defecto: Descripción concisa del problema (ej. 'createPurchase no valida stock cuando quantity=0').

- Resultado obtenido: Comportamiento actual del sistema.

- Severidad y prioridad: Clasificación según tabla de la sección 5.2.

## 5.5 Ejemplos de Incidencias Relacionadas con el Proyecto

| ID | Módulo | Descripción del defecto | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | Inventario | adjustStock permite quantity negativa que supera el stock disponible sin lanzar excepción en condición de carrera | S1 | Resuelto |
| DEF-002 | Autenticación | Usuario puede registrarse con rol ADMIN si se manipula la petición HTTP directamente | S1 | Resuelto |
| DEF-003 | Compras | FuelPurchaseService no valida que la estación esté activa antes de procesar la compra | S2 | Resuelto |
| DEF-004 | Alertas | markAlertAsRead no verifica que la alerta pertenezca al usuario autenticado | S2 | Resuelto |
| DEF-005 | Mapa | Cuando la geolocalización es denegada, la página Map no usa el fallback configurado | S3 | Resuelto |
| DEF-006 | Frontend | ProtectedRoute no redirige a / cuando el rol del usuario es insuficiente para la ruta | S2 | Resuelto |
| DEF-007 | Precios | Actualizar precio con fuelType invalido no retorna mensaje de error descriptivo | S4 | Pendiente |
| DEF-008 | Tienda UI | El carrito de compra permite enviar orden con cantidades en cero | S3 | En verificación |

## 5.6 Métricas de Defectos

El equipo de DieselMaps monitorea las siguientes métricas de calidad en cada sprint:

| Métrica | Descripción | Meta |
| --- | --- | --- |
| Defect Density | Número de defectos por KLOC (miles de líneas de código) | < 2 defectos/KLOC |
| Defect Resolution Time | Tiempo promedio desde apertura hasta cierre por severidad | S1: <4h, S2: <24h, S3: <72h |
| Defect Escape Rate | Porcentaje de defectos encontrados en producción vs. pruebas | < 5% |
| Reopen Rate | Porcentaje de defectos reabiertos por corrección insuficiente | < 10% |
| Test Coverage | Porcentaje de código cubierto por pruebas automatizadas | ≥ 70% |
| Failed Builds | Número de builds fallidos por defectos en rama develop | < 2 por sprint |

## 5.7 Estrategias Preventivas

- Pruebas unitarias continuas: Ejecución automática en cada commit; bloqueo de merge si hay fallas.

- Análisis estático: Detección de patrones problemáticos antes de la revisión humana.

- Revisiones de diseño anticipadas: Inspección del diseño antes de la codificación en módulos críticos.

- Documentación de APIs: Contrato claro reduce malentendidos entre frontend y backend.

- Feature flags: Funcionalidades experimentales desactivables en producción sin despliegue.

- Respaldo y recuperación: Backups diarios de BD; scripts de rollback de migraciones Flyway documentados.

# Glosario de Términos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| JWT (JSON Web Token) | Estándar abierto (RFC 7519) para transmitir información de forma segura como objeto JSON firmado. |
| BCrypt | Función de hash de contraseñas basada en el cifrado Blowfish, con factor de costo configurable. |
| Spring Boot | Framework de Java que facilita la creación de aplicaciones Spring con configuración mínima. |
| React | Biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables. |
| Flyway | Herramienta de migración de base de datos que gestiona cambios de esquema versionados. |
| JPA (Java Persistence API) | Especificación de Java para el mapeo objeto-relacional (ORM). |
| DTO (Data Transfer Object) | Objeto simple usado para transferir datos entre capas, sin lógica de negocio. |
| RBAC (Role-Based Access Control) | Modelo de control de acceso donde los permisos se asignan a roles y los roles a usuarios. |
| CORS | Política del navegador que controla cómo los scripts de un origen acceden a recursos de otro origen. |
| CI/CD | Prácticas de Integración Continua y Entrega Continua que automatizan la construcción, prueba y despliegue. |
| Checklist | Lista de verificación utilizada para asegurar que se cumplan criterios específicos en un proceso. |
| Pull Request (PR) | Mecanismo de Git para proponer cambios y solicitar revisión antes de integrarlos a una rama principal. |

# Conclusiones

El Plan de Implementación del sistema DieselMaps documenta de manera integral el marco técnico, metodológico y de calidad que rige el desarrollo e implementación de la plataforma. Los criterios de aceptación definidos proporcionan un conjunto de condiciones medibles y verificables que permiten determinar con objetividad la completitud y correctitud de cada módulo desarrollado.

Los estándares de implementación adoptados —tanto en el backend Spring Boot como en el frontend React— garantizan la coherencia del código, su mantenibilidad a largo plazo y la reducción del riesgo técnico. La arquitectura por capas, la separación de responsabilidades y el modelo de seguridad basado en JWT y RBAC constituyen pilares sólidos sobre los cuales el sistema puede evolucionar y escalar.

La estrategia incremental de implementación por sprints permite la entrega de valor continuo y la detección temprana de riesgos. Los procesos de revisión de código, respaldados por herramientas de análisis estático y cobertura de pruebas, aseguran que la calidad del software no sea un objetivo final sino una práctica constante a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo.

Finalmente, el proceso de gestión de defectos, con su clasificación por severidad, flujo de ciclo de vida y métricas de seguimiento, proporciona la trazabilidad necesaria para que el equipo responda de manera ágil y efectiva ante cualquier anomalía del sistema, protegiendo tanto la integridad de los datos como la experiencia de los usuarios finales de DieselMaps.

# Referencias

- Spring Framework Documentation. (2024). Spring Boot Reference Documentation. https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/

- React Documentation. (2024). React 18 Official Documentation. https://react.dev

- JSON Web Tokens. (2015). RFC 7519 — JSON Web Token. Internet Engineering Task Force (IETF). https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519

- Fowler, M. (2018). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.

- Beck, K. (2002). Test-Driven Development: By Example. Addison-Wesley.

- OWASP Foundation. (2023). OWASP Top Ten. https://owasp.org/www-project-top-ten/

- Flyway by Redgate. (2024). Flyway Documentation. https://flywaydb.org/documentation

- Pressman, R., & Maxim, B. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.). McGraw-Hill.