Tabla de Contenido

1	Objetivo	2

2	Administración de configuración del software	2

2.1	Organización	2

2.2	Responsabilidades	2

2.2.1	Líder de soporte	2

2.2.2	Líder del Proyecto	2

2.2.3	Demás integrantes del equipo	2

2.3	Políticas, directivas y procedimientos	2

3	Actividades de Administración de configuración	3

3.1	Identificación de la configuración	3

3.1.1	Identificación de los elementos de configuración	3

3.1.2	Nombre de los elementos de configuración	3

3.2	Control de Configuración	3

3.2.1	Solicitud de  cambios	3

3.2.2	Evaluación de cambios	3

3.2.3	Aprobación o rechazo de cambios	3

3.2.4	Implantación de cambios	3

3.3	Revisiones del estado de las configuraciones	4

4	Programas de Administración de configuración	4

5	Recursos	4

6	Plan de mantenimiento de administración de configuración.	4

# Objetivo

# El objetivo de este documento es definir el proceso de administración de la configuración del software del proyecto, estableciendo los lineamientos para el control, seguimiento y gestión de los cambios en los elementos del sistema. Esto permite mantener la integridad del software, asegurar la trazabilidad de las modificaciones y facilitar la coordinación entre los miembros del equipo de desarrollo.

# Administración de configuración del software

## Organización

La administración de configuración será gestionada por el equipo de desarrollo del proyecto. Se utilizarán herramientas de control de versiones para almacenar y gestionar el código fuente, documentos y demás artefactos del sistema.

La estructura organizacional está compuesta por:

- Líder del proyecto

- Líder de soporte

- Integrantes del equipo de desarrollo

Cada uno tendrá responsabilidades específicas dentro del proceso de control de configuración.

## Responsabilidades

### Líder de soporte

El líder de soporte será responsable de garantizar el correcto funcionamiento de las herramientas utilizadas para la administración de configuración. Entre sus funciones se encuentran:

- Mantener actualizado el repositorio del proyecto.

- Supervisar la correcta gestión de versiones.

- Apoyar al equipo en la resolución de problemas relacionados con el control de configuración.

### Líder del Proyecto

El líder del proyecto es responsable de supervisar y aprobar los cambios importantes en el sistema. Sus funciones incluyen:

- Evaluar las solicitudes de cambio.

- Autorizar la incorporación de modificaciones al sistema.

- Verificar que los cambios no afecten la estabilidad del proyecto.

### Demás integrantes del equipo

Los integrantes del equipo de desarrollo serán responsables de:

- Implementar los cambios aprobados.

- Documentar las modificaciones realizadas.

- Utilizar correctamente el sistema de control de versiones.

- Reportar posibles errores o inconsistencias en el software.

## Políticas, directivas y procedimientos

Para asegurar una correcta administración de la configuración, se establecen las siguientes políticas:

- Todo cambio en el sistema debe ser documentado y aprobado antes de su implementación.

- El código fuente del proyecto será almacenado en un repositorio centralizado.

- Cada modificación deberá registrarse mediante un control de versiones.

- Los documentos del proyecto deberán mantenerse actualizados y almacenados en el repositorio oficial.

Estas políticas permiten garantizar la trazabilidad de los cambios y la integridad del sistema.

# Actividades de Administración de configuración

## Identificación de la configuración

### Identificación de los elementos de configuración

Los principales elementos de configuración del proyecto incluyen:

- Código fuente de la aplicación

- Documentación del proyecto

- Diagramas de arquitectura y diseño

- Archivos de configuración del sistema

- Base de datos y modelos de datos

- Casos de uso y requisitos del sistema

### Nombre de los elementos de configuración

Los elementos de configuración se nombrarán siguiendo una convención estándar que permita su fácil identificación. Por ejemplo:

- DOC_REQ_v1.0 – Documento de requisitos

- DOC_SDS_v1.0 – Documento de diseño de software

- SRC_APP_v1.0 – Código fuente de la aplicación

- DB_MODEL_v1.0 – Modelo de base de datos

Esta nomenclatura facilita el control de versiones y la identificación de cambios.

## Control de Configuración

### Solicitud de cambios

Cualquier integrante del equipo podrá proponer una solicitud de cambio cuando se identifique la necesidad de modificar algún elemento del sistema. Estas solicitudes deberán incluir:

- Descripción del cambio

- Justificación

- Impacto esperado en el sistema

### Evaluación de cambios

Las solicitudes de cambio serán evaluadas por el líder del proyecto, quien analizará su impacto en el sistema, el tiempo requerido para su implementación y los posibles riesgos asociados.

### Aprobación o rechazo de cambios

Una vez evaluada la solicitud, el líder del proyecto determinará si el cambio es aprobado o rechazado. En caso de ser aprobado, se procederá con su implementación.

### Implantación de cambios

Los cambios aprobados serán implementados por el equipo de desarrollo. Posteriormente se actualizará el repositorio del proyecto y se registrará la nueva versión del elemento modificado.

## Revisiones del estado de las configuraciones

Se realizarán revisiones periódicas del estado de los elementos de configuración para verificar que:

- Los cambios estén correctamente documentados.

- Las versiones del software sean consistentes.

- Los elementos del sistema estén actualizados.

Estas revisiones permitirán mantener el control sobre la evolución del proyecto.

# Programas de Administración de configuración

Para la gestión de la configuración del software se utilizarán las siguientes herramientas:

- Git para el control de versiones del código fuente.

- GitHub / GitLab para el almacenamiento del repositorio del proyecto.

- Herramientas de gestión de proyectos para el seguimiento de tareas y cambios.

- Editores y entornos de desarrollo para la implementación del software.

# Recursos

Los recursos necesarios para la administración de configuración incluyen:

- Repositorio de control de versiones.

- Infraestructura de desarrollo.

- Herramientas de documentación.

- Equipo de desarrollo encargado del mantenimiento del sistema.

# Plan de mantenimiento de administración de configuración.

El proceso de administración de configuración será revisado y actualizado periódicamente durante el desarrollo del proyecto. Esto permitirá adaptar los procedimientos a las necesidades del equipo y mejorar la gestión de cambios en el sistema.

El mantenimiento incluirá la actualización de herramientas, revisión de políticas de control de versiones y la mejora continua de los procedimientos establecidos.

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Descripción | Autor(es) |
| 17-02-26 | realizado | Todo el equipo |